<紧急资源储备分发>

项目范围说明书

版本 <1.0>

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2020-04-15 | <1.0> | 定义了本项目裁剪后的各个主要过程和相应可交付成果 | 刘佳豪 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. 项目名称 4

2. 项目描述 4

3. 项目主要过程及可交付成果 5

4. 制约因素 6

5. 假设条件 6

# 项目名称

紧急资源储备分发。

# 项目描述

为了应对个人或集体出现紧急需求时能够得到必要的援助，小到发烧感冒急需药品，大到抗难救灾，都可以通过本系统进行求助，本系统平台将会对集体或个人提供及时的援助，所有信息公开发布，平台调配，通过集体互助的形式分配物资。对于同一时期内不需要人人都囤积的备用物资，可以通过该平台有偿公共备用，提高物资利用率。

本产品的优点是：

* 不收取资资源分配时的中介费用；
* 无中介费，吸取更多用户；
* 分配就有运输，利用运输赚取资金；
* 现有商业模式较少，市场机会大前景好；

# 项目主要过程及可交付成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段（里程碑） | 子阶段 | 开始日期 | 截止日期 | 可交付成果 |
| 预启动 | 识别项目机会 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 | 商业分析报告 |
| 寻找解决方案 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 商业分析报告 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 评估 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 缓冲 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 启动 | 干系人分析 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 | 项目章程、干系人登记册、风险登记册 |
| 项目章程 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 启动会议 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 规划 | 收集需求 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 | 需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划） |
| 定义项目范围 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 制定进度计划 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 制定成本、质量计划 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 人力资源计划 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 沟通计划 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 风险管理计划 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 培训计划 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 缓冲 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 开发 | 组建团队 | 2020年4月7日 | 2020年4月17日 | 每日编译、源码、变更请求、可运行产品、测试报告 |
| 培训 | 2020年4月18日 | 2020年4月25日 |
| 编码 | 2020年4月25日 | 2020年6月23日 |
| 测试 | 2020年6月24日 | 2020年6月30日 |
| 稳定 |  | 2020年7月1日 | 2020年7月5日 | 变更请求、用户手册、部署手册 |

# 制约因素

* 必须全部使用学院安排的师生进行项目的研发工作

# 假设条件

* 本产品定位的客户已经在使用OA系统并且有移动办公需求；